**ПЛАНЫ НА 2021 ГОД**

Реконструкция главного водопровода по улице Центральная и окончательно завершение работ на 2 массиве **(ВЫПОЛНЕНО)**

Реконструкция линий энергоснабжения и вынос на столбы 100% счетчиков на 2 массиве **(ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ)**

Освещение улицы 2 массива светодиодными фонарями **(ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ)**

Замена линии энергоснабжения на насосной **(ВЫПОЛНЕНО)**

Провести плановое ТО наших трансформаторов **(ВЫПОЛНЕНО)**

Заключение договора на вывоз мусора с регоператором и приобретение мусорных баков для нужд СНТ **(ВЫПОЛНЕНО)**

Сделать свою независимую систему закачки воды из канала в водопровод **(ВЫПОЛНЕНО)**

Заключение договоров сервитута с СНТ «Локомотив», «Канатчик 2», «Шпалопропитчик». «Волгодонгидрострой» **(ВЫПОЛНЯЕТСЯ)**

Демонтаж с поверхности всех труб, всех обществ, которые проходят по улице Центральная **(ВЫПОЛНЕНО)**

Дальнейшая работа по взысканию долгов с неплательщиков **(ВЫПОЛНЯЕТСЯ)**

Подать заявку в союз садоводов на частичное возмещение денежных средств потраченных на строительные материалы в 2020-2021**(СЕНТЯБРЬ)**

Проведение субботников по уборке территорий общего пользования **(ВЫПОЛНЕНО)**

Установка остановочного павильона при содействии департамента дорожного хозяйства по Волгоградской области.

Опилка высоких деревьев ветки которых могут повредить наши линии электропередач **(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ)**

